Proje İlerleme Raporu

Proje Özeti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rapor Tarihi | Proje Adı | Hazırlayan: |
| 23 Aralık 2020 | Pazara Kadar | Alper Tarakçı / 20170311006  Taha Can Gezmiş / 20170311006 |

Durum Özeti

Admin paneli oluşturuldu. Anasayfa düzenlendi. Giriş ve kaydolma sayfaları yapıldı. Arama çubuğu yapımına başlandı.

Projeye Genel Bakış

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Görev | Tamamlanan % | Bitiş Tarihi | |  | |  | |
| Template parçalama | %100 | 04.12.2020 | |  | |  | |
| Admin paneli | %80 | 15.12.2020 | |  | |  | |
| Giriş İşlemleri | %100 | 16.12.2020 | |  | |  | |
| Kullanıcı Kayıt İşlemleri | %100 | 23.12.2020 | |  | |  | |
| Arama İşlemleri | %20 | - | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |

Sonuçlar/Öneriler

Arama ve satın alma işlemleri haricinde projedeki yapılması planlanan her şey zamana uygun ilerlemektedir. Yapılan toplantı sonucunda alınan geri dönütler ile gereksinim dökümanı güncellendi. Veritabanına eklemeler yapıldı. Alınan dönütler neticesinde yeni proje planı hazırlandı.